## Slide 1: 自動走行ロボットの製作
情報工学科 正元淳也 石橋尚之 馬場竣平 佐々木祥二

## Slide 2: 目次
概要
開発背景
目標・目的
設計
スケジュール

## Slide 3: プロジェクトの概要
GoogleMAPで指定した場所までGPSの自己位置をもとに自立走行するロボットの製作
Notes: GoogleMAPで指定した場所までGPSの自己位置をもとに自立走行するロボットの製作

## Slide 4: 開発背景
Society5.0の実現のためには、自動車の自動運転技術やドローンによる自動配達サービス等、目的地に向けて自立走行するロボット開発は必須となる技術である。
2018年に人工衛星みちびきによって、世界初となるセンチメートル単位の高精度測位サービスが提供開始された。

## Slide 5: 目標・目的
みちびきの測位サービスを利用して自立走行を実現する。
公園等の簡単な障害物がある平地での自立走行を目指す。
公道などの複雑な環境は想定しない。
Notes: みちびきによる高精度測位技術の習得・ロボットの自立走行に関する知見を得ること。
LEVEL５になっちゃう。→公道とか人通りが多いところは想定しない。
公園等の簡単な障害物がある平地での自立走行を目指す。

## Slide 6: 過去作品
2019年度にRTK測位を用いた自走ロボットプロジェクトあり
  事前に設定した座標に移動
  障害物は想定していない
  RTKもどき？？？
Notes: おととし、導きのRTK測位を用いた自走ロボットプロジェクトあり。
事前に設定した座標4点を移動するもの。障害物よけたりはしない。
プログラムを確認したが、RTKの計算が単純すぎる。

## Slide 7: システム構成
ロボット簡易モデル
モバイルアプリ 簡易絵
基準局
Notes: みちびきによる高精度測位技術の習得・ロボットの自立走行に関する知見を得ること。

## Slide 8: システム構成
Notes: みちびきによる高精度測位技術の習得・ロボットの自立走行に関する知見を得ること。

## Slide 9: ハードウェア
簡易モデル

## Slide 10: センサ
Tof
  障害物検知
  材質・色の違いによる影響を受けない
realSense
  ロボット視点共有 IMU 深度マップ
  ロボットの姿勢制御
  障害物の認識

## Slide 11: GPS
RTK測位
  基準局の位置情報をもとに自己位置を補正
RTK2GO
  基準局の無料公開サービス
  駅前校の基準局は対応 洛北校の基準局は非対応
  洛北校の基準局も対応させる

## Slide 12: クライアントアプリ
視点共有
操作
ロボット走行ログ
目標位置設定
MONACA(HTML・js)

## Slide 13: スケジュール
開始日 21/04/13 (火)
終了日 22/02/04 (金)
07月
10月
01月
企画設定 21/04/13 (火) - 21/05/18 (火)
基礎実験 21/05/11 (火) - 21/07/27 (火)
製作 21/07/28 (水) - 21/12/21 (火)
最終調整
発表準備 21/12/22 (水) - 22/02/02 (水)
プロジェクト演習発表会
企画発表 21/05/18 (火)
実験用筐体完成 21/07/27 (火)
春学期末発表 21/07/27 (火)
実験用筐体
パターン動作 21/08/31 (火)
実験用筐体
アプリから操作
前後左右 21/09/15 (水)
秋学期中間報告 21/10/05 (火)
実験用筐体
アプリから操作
目的地まで 21/10/31 (日)
実験用筐体
障害物あり 21/11/30 (火)
年末完了報告 21/12/21 (火)
最終報告会 22/01/25 (火)
本筐体(アルミ)完成 21/11/30 (火)
本筐体(アルミ)
障害物あり 21/12/21(火)